

**Администрация Киевского сельского поселения**

**Постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.02.2024** | **№ 37** |  **с. Киевка** |

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения», от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 18.10.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Киевское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Приложение

к постановлению

Администрации

Киевского сельского поселения

от 21.02.2024. № 37

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 95.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

 - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

 - снижение потерь энергоресурсов;

 - улучшение экологической ситуации.

Задачи программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

 - Осуществлено в бюджетной сфере проведение обязательных энергетических обследований зданий.

 - Обеспечено в бюджетной сфере замена ламп накаливания на энергосберегающие.

**Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 16.01.2023 № 9.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая уличного освещения» за 2023 год было предусмотрено 2 основных мероприятия, которые выполнено на 100 %.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы не планировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Приложении к настоящему отчету.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 35,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 34,9 тыс. рублей, что составило 99,7 процентов.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 11.04.2023 № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2023 № 148 «О внесении изменений в постановление Администрации от 18.10.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

 Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

**Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =34,9/35,0=1

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,= 34,9/35,0=1

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

 Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»  |
| 1. | Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета | тыс. рублей | 105,0 | 121,5 | 118,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 1.1. | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | тыс. рублей | - |  | 2,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| 2.1. | Улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов | тыс. рублей | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня энергосбережения | Приобретено 27 шт. энергосберегающих светильников, электротовары для уличного освещения – 61 шт.  | - |
| 1.2 | Установка энергосберегающих светильников и приборов учета потребляемых энергоресурсов | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня энергосбережения | Приобретено 27 шт. энергосберегающих светильников, электротовары для уличного освещения – 61 шт. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблении, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Повышен уровень экономии энергоресурсов за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего  | 35,0 | 34,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 35,0 | 34,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего  | 35,0 | 34,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 35,0 | 34,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |