### Администрация Киевского сельского поселения

### Постановление

| 06.03.2017 | №20 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 30.09.2013 №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 30.09.2013 №90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                    Г.Г.Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Киевского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 06.03.2017 №20

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2016 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 10.10.2013 №98.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Киевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформации швов;

- работы по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах (создание искусственных неровностей);

- установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее;

- установка пешеходных ограждений на пешеходных переходах внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 31.12.2015 №123.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено 1 основное мероприятие. Финансирование планировалось по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Работы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено 1 основное мероприятие, по которому планировалось финансирование «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», работы выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 377,2 тыс. руб., израсходовано 377,2 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 95,5 тыс. руб., израсходовано – 95,5 тыс. руб. (100,0%); за счет средств бюджета поселения план – 281,7 тыс. руб., израсходовано – 281,7 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» план – 99,8 тыс. руб., фактически расходовано – 99,8 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 95,5 тыс. руб., израсходовано – 95,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» план составляет 277,4 тыс. руб., фактически расходы составили 277,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 40 %; плановый показатель – 40 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

-фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 136,5 кв.м., фактический 136,5 кв. м..

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл, ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 27.06.2016 №91 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2016 №31 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №98 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=263,9:1011,9 х100%=26,1%

Хотя в ходе реализации программы не достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 50,4 | 50,4 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | - | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество киллометров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Кв.м. | 1,92 | 4,45 | 0,2 | Показатель выполнен частично |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Усл.ед. |  | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Киевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающее: -восстановление поперечного профиля и расности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов по ул.Мира, Садовая; -изготовление тех.паспортов, тех.планов с постановкой на кадастровый учет пешеходных дорожек с твердым покрытием; -изготовление технического плана и проведение работ по первичной технической инвентаризации внутрипоселковых грунтовых дорог по ул.Восточная, Молодежная. | были выполнены следующие виды работ: восстановление поперечного профиля и расности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов по ул.Мира, Садовая; -изготовление тех.паспортов, тех.планов с постановкой на кадастровый учет пешеходных дорожек с твердым покрытием; -изготовление технического плана и проведение работ по первичной технической инвентаризации внутрипоселковых грунтовых дорог по ул.Восточная, Молодежная. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | - | - | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Установлены дорожные знаки в соответствии со схемами дислокации | - |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1011,9 | 263,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 95,5 | 95,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 916,4 | 168,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 941,4 | 193,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 95,5 | 95,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 845,9 | 98,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 941,4 | 193,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 95,5 | 95,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 845,9 | 98,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 70,5 | 70,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 70,5 | 70,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | всего | 70,5 | 70,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 70,5 | 70,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.