РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2014 г.                                                             № 28	                                                 с.Киевка

Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на территории Киевского сельского поселения

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки проводимой с целью оценки соответствия обязательным требованиям осуществления деятельности согласно п. 5, п. 6 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федеральный Закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации транспортного обслуживания населения, дорожной деятельности, содержания автомобильных дорог общего пользования и на предмет создания условий для предоставления транспортных услуг населению по дорогам местного значения общего пользования в границах Киевского сельского поселения Ремонтненского района, согласно акта проверки от  03.10.2014г. № 186д и предписания от 03.10.2014г. № 186д:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в части полномочий муниципального образования «Киевское сельское поселение» (приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Киевского сельского поселения Ремонтненского района.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Киевского

сельского поселения	   Г.Г.Головченко

Приложение

к распоряжению Администрации

Киевского сельского поселения

№ 28 от 16.10.2014г.

План 
 мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в части полномочий муниципального образования «Киевское сельское поселение»

| № п/п | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не имеется оформленных и утвержденных Проектов организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения Киевского сельского поселения. | Организовать работу по разработке ПОДД | Специалист по вопросам ЖКХ | До 29.05.2015 |
| 2. | Не осуществляется муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Киевского сельского поселения Ремонтненского района в соответствии с требованиями п. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Подготовить НПА о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист по вопросам ЖКХ | До 25.10.2014 |
| 3. | Разработать технические паспорта ВСН 1-83 на все автомобильные дороги, указанные в утвержденном Перечне автомобильных дорог Киевского сельского поселения. | Организовать работу по разработке тех. паспортов. | Специалист по вопросам ЖКХ | До 29.05.2015 |
| 4. | Выявлены нарушения по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а именно: Маршрут «с.Киевка - х. Раздольный» 1. Дефекты дорожного полотна: сетка трещин, выбоины. Нарушены требования п.3.1.1.ГОСТа Р 50597-93. 2. Несанкционированные съезды и выезды на дорожное полотно 4 шт. Требования п.5.5. СНиП 2.05.02-85 и п.3.1.1.ГОСТа Р 50597-9 3. Растительность (трава) на обочине выше допустимой нормы. Нарушены требования ГОСТа Р 50597-93; Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог Росавтодор от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис. На остановочном комплексе отсутствуют: наименование, расписание, посадочная площадка. Нарушены требования п.п. 14-18; Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112; ст. 10.8. СНиП 2.05.02-85. | Учесть работы по устранению выявленных нарушений при заключению муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015г | Сектор экономики и финансов администрации Киевского с.п. | Декабрь 2014г – январь 2015г |