****

**Администрация Киевского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05.07.2024 № 70 с. Киевка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 6 месяцев 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 86 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 6 месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 05.07.2024 № 70

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1. ОМ Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | 1.2. ОМ Приобретение, установка/замена энергосберегающих светильников и приборов учета потребляемых энергоресурсов | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Повышение энергетической эффективности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 75,0 | 75,0 | 72,1 | 2,9 тыс. рублей срок реализации не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Киевского сельского поселения | Повышение энергетической эффективности | X | 30.06.2024 | 75,0 | 75,0 | 72,1 | 2,9 тыс. рублей срок реализации не наступил |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1. ОМ Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Повышение энергетической эффективности | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Киевского сельского поселения | Повышение энергетической эффективности | X | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | X | 75,0 | 75,0 | 72,1 | 2,9 тыс. рублей срок реализации не наступил |

[<1>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

[<2>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](file:///C:\Users\FINANS\Desktop\НПА\Постановления\Постановления%202023\отчет%20об%20исп.%20Плана%20реализ%20МП\1-е%20полугодие%202023\ПРОЕКТЫ\ГОТОВО\.%20Энергосбер.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**по итогам 6 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 95 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 75,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 72,1 тыс. рублей или 96,1%. В рамках муниципальной программы отражены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие и проведение энергетических обследований. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 составили 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 17.01.2024 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 75,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года освоено 72,1 тыс. рублей. По выполнению мероприятий подпрограммы по состоянию на 01.07.2024, достигнут промежуточный результат.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие не выполнено, срок исполнения не наступил.

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) на 2024 год финансирование не предусмотрено. Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольным событием.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения. Освоение средств в полном объеме, планируется во втором полугодии 2024 года.