

**Администрация Киевского сельского поселения**

**Постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **21.02.2024** | **№ 28** | **с. Киевка** |

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год |

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Киевского сельского поселения Г.Г. Головченко**

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 21.02.2024 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» годы за 2023 год

**Конкретные результаты достигнутые за 2023 год**

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 94.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2023 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Киевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 30.12.2022 № 136.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено 1 основное мероприятие по которому планировалось финансирование расходов на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» основные мероприятия не предусматривались, по которым планировалось финансирование.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 0,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 100 %.

По подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» финансирование не предусматривалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 40 %; плановый показатель – 0,0 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

- фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

- фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 0,0 кв. м., фактический 0,0 кв. м.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл, ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Информация о внесенных ответственным**

**исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2023 №147 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Б эф.=факт.исп./утверж.план х100%

Б эф=0,0:0,0 х100%=1

Реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог |  |
| 1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы Киевского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения»  муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка схем организации дорожного движения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | - |
| 2.2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, тарифного регулирования, мобилизационной подготовки, пожарной охраны, ГО и ЧС Мельникова Е.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения |  |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

.