Администрация Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025                                               № 40                                                    с. Киевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Киевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                              Г.Г. Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 18.03.2025 № 40

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Киевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 15.10.2018 №86 (в редакции постановления от 17.03.2021 № 19), Администрация Киевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Киевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 13.03.2021 № 13.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как формирование экологической культуры населения Киевского сельского поселения, в отчетном периоде решалась следующая задача:

- организация информирования населения Киевского сельского поселения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Все запланированные к реализации мероприятия в 2024 году были реализованы в полном объеме.

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2024 году муниципальной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» является повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Киевского сельского поселения.

1.1. «Проведение сходов граждан с доведением информации:

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

- об охране окружающей среды».

В связи с запретом массовых мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на сайте Администрации и информационных стендах размещалась информация об изменении в законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами, памятки по раздельному сбору ТБО, о проведении месячников чистоты, дней древонасаждения, субботников, а также информация о недопустимости образования свалочных очагов.

Средства на проведение мероприятий в первоначальном бюджете не предусматривались.

1.2. «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:

- проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:

- прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;

- кладбищ;

- памятников погибшим в годы ВОВ».

В марте – апреле, сентябре - октябре проводились месячники чистоты, в которых приняли участие большинство организаций и предприятий поселения, работники учреждений и жители поселения приняли участие в наведении санитарного порядка на территории поселения, спиливание сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев вдоль трассы и парке и т.д.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

1.3. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных».

Не было необходимости в заключении договора.

1.4. «Предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов».

Заключен договор оказания услуги по монтажу контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией.

1.5. «Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):

- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов

- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых;

- проведение обкосов территории;

-уход за детскими площадками;

- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами».

На сайте администрации и информационных стендах размещались памятки о видах карантинной растительности, произрастающей в нашей местности, о ее вреде и мерах борьбы с ней. При личном или телефонном общении с жителями поселения доводилась информация о вреде и необходимости борьбы с карантинной растительностью.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

1.6. «Мероприятия в области охраны окружающей среды:

Противопаводковые мероприятия».

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

Целью подпрограммы 2 «Охрана атмосферного воздуха» является улучшение экологической обстановки в Киевском сельском поселении.

2.1. «Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

2.2. «Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

2.3. «Переоборудование угольных котельных установок на газ учреждений культуры и административные здания».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В 2024 году, в результате принятых мер обеспечена своевременная и в полном объеме оплата за работы произведенные в рамках муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2024 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, не были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2023 № 85 «О бюджете Киевского сельского поселения Ремонтненского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2024 год составило 0,0 тыс. рублей. Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2 «Доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов», плановое значение –70,0 фактическое значение – 70,0.

Показатель 1.1 «ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Киевского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности», плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

Показатель 1.2 «доля населения, вовлеченного в мероприятия
по экологическому просвещению, в общей численности населения Киевского сельского поселения», плановое значение –53, фактическое значение – 53.

Показатель 2.1 «количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Киевского сельского поселения», плановое значение – 4, фактическое значение – 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 – 100/100 = 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 70/70 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 3/3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -53/53 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1/4 = 0,25.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 ((1+1+1+1+0,25)/5=0,85). Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации целевых показателей.

7.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,13 (1/8).

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 100 (39,5/39,5).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,66 (0,85 х 0,5 + 0,13 х 0,3 + 100 х 0,2 = 0,66). Таким образом, можно сделать вывод об низком уровне реализации муниципальной программы за 2024 год.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2024 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не привлекались.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Киевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2024 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | на сайте Администрации и информационных стендах размещалась информация об изменении в законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами, памятки по раздельному сбору ТБО, о проведении месячников чистоты, дней древонасаждения, субботников, а также информация о недопустимости образования свалочных очагов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы ВОВ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | В марте – апреле, сентябре - октябре проводились месячники чистоты, в которых приняли участие большинство организаций и предприятий поселения, работники учреждений и жители поселения приняли участие в наведении санитарного порядка на территории поселения, спиливание сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев вдоль трассы и парке и т.д. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Не было необходимости в заключении договора | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Заключен договор оказания услуги по монтажу контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Старший инспектор по вопросам муни-ципального хозяй-ства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, приро-доохранной деятель-ности, защиты насе-ления и территорий от чрезвычайных си-туаций Мельникова Е.В. | на сайте Администрации и информационных стендах размещались памятки о видах карантинной растительности, произрастающей в нашей местности, о ее вреде и мерах борьбы с ней. При личном или телефонном общении с жителями поселения доводилась информация о вреде и необходимости борьбы с карантинной растительностью. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Средства на проведение мероприятий не предусматривались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | - | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Средства на проведение мероприятий не предусматривались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Средства на проведение мероприятий не предусматривались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Переоборудование угольных котельных установок на газ учреждений культуры и административных зданий | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Средства на проведение мероприятий не предусматривались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | - | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

## к отчету о реализации муниципальной  программы

## Киевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Киевского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы ВОВ | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | не было необходимости в заключении договора | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» | Администрация Киевского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: Переоборудование угольных котельных установок на газ учреждений культуры и административных зданий | Администрация Киевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Киевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Показатель 2 доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Киевского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | процентов | 2 | 3,0 | 3,0 | - |
| 1.2. | Показатель 1. 2 доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Киевского сельского поселения | процентов | 53,0 | 53,0 | 53,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Киевского сельского поселения | единиц | 4,0 | 4,0 | 1,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Киевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.