- Администрация Киевского сельского поселения

- Постановление

| 23.03.20121г. | № 29 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018г № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                    Г.Г.Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Киевского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 23.03.2021г. № 29

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» годы за 2020 год

Конкретные результаты достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Киевского сельского поселения 18.10.2018 № 94.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2020 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Киевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 15.04.2020г. № 48.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено 1 основное мероприятие по которому планировалось финансирование расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности, работы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» основные мероприятия не предусматривались, по которым планировалось финансирование.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 110,7 тыс. руб., израсходовано 110,6 тыс. руб. (99,9 %); в том числе за счет средств бюджета поселения 100 %.

По подпрограмме 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» план – 110,7 тыс. руб., фактически расходовано – 110,6 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» финансирование не предусматривалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 40 %; плановый показатель – 51,0 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

- фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

- фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 0,0 кв. м., фактический 0,0 кв. м.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл, ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 15.04.2020 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2020 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Б эф.=факт.исп./утверж.план х100%

Б эф=110,6:110,7 х100%=0,99%

Реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 51,0 | 51,0 | 51,0 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Км. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | усл. ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности» | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Составлен технический отчет по диагностике и оценке технического состояния внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы Киевского сельского поселения «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Установлены дорожные знаки в соответствии со схемами дислокации | - |
| 2.2 | Установка пешеходных светоотражающих полос | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Установка пешеходных светоотражающих полос | Установлены пешеходные светоотражающие полосы |  |
| 2.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |
| 2.4. | Установка пешеходных турникетных ограждений | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Установка пешеходных турникетных ограждений | Установка пешеходных турникетных ограждений |  |
| 2.5 | Разработка паспорта дорог по форме ВСН-1-83 | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Разработка паспорта дорог по форме ВСН-1-83 | Разработка паспорта дорог по форме ВСН-1-83 |  |
| 2.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) |  |
| 2.7 | Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения | Старший инспектор Мельникова Е.В. | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения | Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 110,7 | 110,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 110,7 | 110,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 110,7 | 110,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 110,7 | 110,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности» | всего | 110,7 | 110,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 110,7 | 110,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Установка пешеходных светоотражающих полос | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Установка пешеходных турникетных ограждений | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Разработка паспорта дорог по форме ВСН-1-83 | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.