### Администрация Киевского сельского поселения

### Постановление

| 06.03.2017 | №17 | с. Киевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за 2016год

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 30.09.2013 №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 30.09.2013 №90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения	                                                           Г.Г. Головченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Киевского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Киевского сельского поселения

от 06.03.2017 №17

Отчет о реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения н 2014-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевское сельское поселение»; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Киевского сельского поселения.

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2016 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенном пункте, расположенных на территории поселения были проведены 9 общественных субботников, ликвидированы 2 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Были заключены договоры на вывоз мусора и уплотнение грунта с колхозом-племзавод «Киевский». Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 130 саженцев.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 31.12.2015 №120.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям».

Проведено 2 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение» произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено в полном объеме, проведены субботники силами администрации, жителей поселка по уборке кладбища, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее благоустройство» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2016 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 1348,7 тыс. руб., израсходовано 1348,6 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств областного бюджета план - 979,0 тыс. руб., израсходовано 979,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 1023,1 тыс. руб., фактически расходовано – 1023,1 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план - 979,0 тыс. руб., израсходовано 979,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 325,6 тыс. руб., фактически расходы составили 325,5 тыс. руб. или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения».

Показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене».

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенного пункта»

Показатель «Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Киевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 22.04.2016г №57 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 24.05.2016 №69 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

3.  Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 27.06.2016 №90 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

4.  Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 28.07.2016 №100 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

5. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 22.08.2016 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

6. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 16.09.2016 №113 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

7. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 20.10.2016 №3 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

8. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2016 №109 «О внесении изменений в постановление Администрации Киевского сельского поселения от 01.10.2013 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Киевского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности, и результативности муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Киевского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------, =1348,6/1348,7х100%=100%

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

## Оценка степени исполнения финансирования 99,9% «высокая».

## Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Киевского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 29.12.2016 №28 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 85,2 | 85,2 | 85,2 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2,2 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 25 | 25 | 25 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии,соответствующем нормативным и санитарнымтребованиям | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Содержание сетей улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек. ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте был проведен субботник и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» . | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Надлежащее содержание мест захоронения | Проведены субботники по уборке кладбища, воинских захоронений, мемориала, проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Мельникова Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киевского сельского поселения» | всего | 1023,1 | 1023,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 979,0 | 979,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 1023,1 | 1023,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 979,0 | 979,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего | 1023,1 | 1023,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 979,0 | 979,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,1 | 44,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 325,6 | 325,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 325,6 | 325,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 147,3 | 147,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 147,3 | 147,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 5,0 | 4,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 4,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 18,4 | 18,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,4 | 18,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 154,9 | 154,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 154,9 | 154,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |